CURSO DE OPCIÓN DE GRADO  ·  DESARROLLO WEB FULL STACK CON IA

Guía de entrevista y briefing con el cliente

El cliente es experto en su problema. No es experto en la solución.

| EQUIPO | ORGANIZACIÓN | ENTREVISTADO Y CARGO | FECHA Y DURACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |

PARA QUÉ SIRVE ESTE DOCUMENTO Es el guion de la primera reunión formal con la persona que tiene el problema que su aplicativo va a resolver. De esta conversación salen: los requisitos funcionales, las reglas de negocio, los perfiles de usuario, el modelo de datos y el alcance del proyecto. Todo lo que no pregunten hoy lo van a suponer, y cada suposición es un error que aparece en la semana seis. No se usan las 43 preguntas: se escogen. Marque las que va a hacer según su proyecto.

# ANTES · Preparación de la reunión

## A quién hay que entrevistar

| PERFIL | QUÉ APORTA | RIESGO SI ES EL ÚNICO |
| --- | --- | --- |
| Quien hace el trabajo hoy el objetivo principal | El proceso real, las excepciones, los atajos, lo que de verdad duele | Puede no conocer la estrategia ni tener poder de decisión sobre el alcance |
| Quien decide y paga | Las prioridades, el alcance, qué es éxito para la organización | Describe el proceso como debería ser, no como es. Es el error más frecuente |
| Quien sufre el resultado el usuario final | Los puntos de dolor reales y lo que hoy hace por fuera del sistema | Puede pedir funcionalidades sueltas sin ver el proceso completo |

LA REGLA Si solo pueden entrevistar a una persona, entrevisten a quien hace el trabajo todos los días, no a quien lo dirige. El jefe describe el procedimiento escrito; quien opera describe lo que pasa de verdad, que es donde viven las reglas de negocio que después hay que programar.

## Checklist previo

☐   Cita confirmada, con hora de inicio y fin. Pidan entre 45 y 60 minutos. No alcanza en 20.

☐   Dos personas del equipo asisten: una pregunta, la otra toma nota. Nunca una sola.

☐   Permiso para grabar, pedido al inicio. Si dicen que no, no se graba.

☐   Lleven este documento impreso y algo para escribir. Un portátil abierto entre los dos genera distancia.

☐   Investiguen la organización antes: a qué se dedica, cuántas personas, desde cuándo existe.

☐   NO lleven una solución ya diseñada. Si llegan con pantallas, la conversación se vuelve sobre sus pantallas.

☐   Preparen cómo van a explicar quiénes son en dos frases, sin tecnicismos.

PROTECCIÓN DE DATOS: LO QUE NO SE HACE Si el entrevistado les muestra un archivo con datos de personas reales (nombres, cédulas, teléfonos, correos, historiales), no lo copien, no lo fotografíen y no lo suban al repositorio. Pidan la estructura (qué columnas tiene) y no el contenido. Los datos de prueba del proyecto se inventan. Tampoco peguen datos reales de terceros en una herramienta de IA.

# GUION · Las preguntas, por bloques

Cada bloque indica el tiempo sugerido y para qué sirve lo que se recoge ahí. Las preguntas están redactadas para leerse tal cual. Las marcadas con [CLAVE] no se deben omitir.

| BLOQUE 0 | Apertura | 3 minutos |
| --- | --- | --- |

No es una pregunta: es lo que ustedes dicen. Prepararlo evita el arranque torpe que cuesta cinco minutos.

«Buenos días. Somos [nombres], estudiantes de [programa] de la Fundación Tecnológica Autónoma del Pacífico. Estamos desarrollando un proyecto de grado y queremos construir una aplicación que le resuelva un problema real a una organización. No venimos a venderle nada ni a proponerle una solución todavía. Lo que necesitamos hoy es entender cómo trabajan ustedes y qué es lo que más les está costando. Vamos a tomar nota, y si no tiene inconveniente nos gustaría grabar el audio para no perder detalles. La grabación es solo para nuestro trabajo académico. Si prefiere que no grabemos, no hay problema. ¿Tiene alguna pregunta antes de empezar?»

| BLOQUE 1 | La organización y el contexto | 5 minutos |
| --- | --- | --- |

Sirve para: la Introducción del informe y para entender el entorno del sistema.

1.  Cuénteme a qué se dedica la organización y cuál es su papel aquí.

Abre la conversación y deja que hable sin presión. Escuchen el vocabulario que usa: ese vocabulario va a ser el de la interfaz.

2.  ¿Cuántas personas trabajan en el área que tiene este problema?

Da la escala real del sistema. Suele ser mucho menor de lo que el equipo supone.

3.  ¿Cómo es un día normal suyo?   [CLAVE]

La pregunta que más información da por minuto. Deje que responda largo y no la interrumpan.

4.  ¿Qué herramientas usan hoy? ¿Excel, WhatsApp, un cuaderno, algún sistema?

Define contra qué compite su aplicativo. Si hoy usan WhatsApp, su sistema tiene que ser más fácil que escribir un mensaje.

Respuestas y notas:

| BLOQUE 2 | El problema | 10 minutos |
| --- | --- | --- |

Sirve para: la descripción del problema, la justificación y los objetivos. Es el corazón de la entrevista.

1.  ¿Qué es lo que más trabajo les da hoy en ese proceso?   [CLAVE]

2.  Cuénteme la última vez que eso les causó un problema concreto. ¿Qué pasó exactamente?   [CLAVE]

Pedir el último caso real, no la descripción general. Las historias concretas traen las excepciones; las descripciones generales traen el procedimiento ideal.

3.  ¿Con qué frecuencia pasa eso? ¿Una vez al día, a la semana, al mes?

Convierte una queja en un dato que se puede citar en el informe.

4.  Cuando pasa, ¿cuánto tiempo se les va en resolverlo? ¿Y quién lo resuelve?

Es la línea base. Sin este número, un objetivo del tipo «reducir el tiempo en un 30 %» no se puede sustentar.

5.  ¿Han intentado resolverlo antes de alguna manera? ¿Qué pasó?

Evita repetir un intento fallido, y a veces revela una restricción que nadie iba a mencionar.

6.  Si esto no se arregla, ¿qué pasa el año entrante?

Da la relevancia del proyecto, que la plantilla del informe pide explícitamente.

Respuestas y notas:

| BLOQUE 3 | El proceso actual, paso a paso | 10 minutos |
| --- | --- | --- |

Sirve para: los requisitos funcionales, el flujo de usuario y el diagrama de proceso.

1.  Lléveme por el proceso completo. ¿Qué es lo primero que pasa?   [CLAVE]

Y después, en cada paso: «¿y después?». Hasta llegar al final. No adelanten pasos ustedes.

2.  ¿Quién participa en cada paso? ¿Hay alguien que tenga que autorizar algo?

Aquí aparecen los roles del sistema. Un paso de autorización cambia todo el modelo de estados.

3.  Muéstreme dónde lo anotan hoy. ¿Qué columnas o campos tiene?   [CLAVE]

El Excel que usan hoy es el mejor borrador del modelo de datos que van a encontrar. Pidan la estructura, no los datos.

4.  ¿Qué parte de ese proceso les gustaría no tener que hacer nunca más?

Señala directamente el núcleo del MVP.

5.  ¿Hay algo que hagan hoy «por fuera del sistema», en un papel o un chat aparte?

Los atajos informales son donde vive la funcionalidad que ningún procedimiento documenta.

Respuestas y notas:

| BLOQUE 4 | Las personas que lo van a usar | 8 minutos |
| --- | --- | --- |

Sirve para: los perfiles de usuario, las decisiones de interfaz y el diseño del wireframe.

1.  ¿Quiénes van a usar esta aplicación? Descríbame a cada tipo de persona.   [CLAVE]

2.  ¿Qué tan cómodos son con la tecnología? ¿Usan computador, celular, o los dos?

Decide si el diseño es primero móvil o primero escritorio, y cuánta explicación necesita la interfaz.

3.  ¿Desde dónde lo van a usar? ¿En una oficina, caminando, en la calle?

Alguien que consulta de pie, con una mano, necesita botones grandes y poca lectura.

4.  ¿Cuál es la acción que más veces al día va a hacer cada uno?   [CLAVE]

Esa acción tiene que estar a un clic de la pantalla inicial. Es la decisión de diseño más importante de todo el proyecto.

5.  ¿Qué pasa si alguien se equivoca? ¿Puede corregirlo solo o tiene que pedir ayuda?

Define si el sistema necesita edición, anulación, papelera o historial.

Respuestas y notas:

| BLOQUE 5 | Reglas, excepciones y casos raros | 10 minutos |
| --- | --- | --- |

Sirve para: las reglas de negocio y los casos de prueba. Es el bloque que distingue un proyecto serio de un formulario.

1.  ¿Qué cosas NO se pueden hacer? ¿Hay algo prohibido por política o por norma?   [CLAVE]

2.  ¿Hay límites? ¿Máximos, mínimos, plazos, cupos?

Y por cada número que mencione: «¿de dónde sale ese número? ¿está escrito en alguna parte?»

3.  ¿Hay excepciones? ¿Casos en los que la regla no aplica?   [CLAVE]

Casi siempre hay una, casi nunca la mencionan solos, y casi siempre es la parte más difícil de programar.

4.  ¿Qué pasa cuando dos personas piden lo mismo al mismo tiempo?

Es el caso de concurrencia. Si el dominio lo tiene, aparece en la semana 6 y hay que saberlo hoy.

5.  Cuénteme el caso más raro que les haya tocado manejar.

Pregunta de alto rendimiento: suele destapar una regla completa que nadie iba a contar.

6.  ¿Hay algo que dependa de la fecha o de la hora?

Las reglas temporales son las que más se olvidan y las que más errores producen.

Respuestas y notas:

| BLOQUE 6 | Información y reportes | 5 minutos |
| --- | --- | --- |

Sirve para: el modelo de datos y las consultas del backend.

1.  ¿Qué información necesitan consultar, y cada cuánto?

2.  ¿Alguien les pide reportes o cifras? ¿Quién, y de qué?

Define las consultas agregadas del sistema, que son las que después necesitan índices.

3.  ¿Cuánta información tienen acumulada hoy? ¿De cuántos meses o años?

Da la carga real para el requisito no funcional de rendimiento.

4.  ¿Necesitan conservar historial o basta con lo vigente?

Decide entre borrado físico y borrado lógico, que es una decisión de modelo de datos.

Respuestas y notas:

| BLOQUE 7 | Expectativas y alcance | 6 minutos |
| --- | --- | --- |

Sirve para: la tabla de alcance: MVP, deseable y fuera de alcance.

1.  Si tuviera la herramienta mañana, ¿qué es lo primero que dejaría de hacer?   [CLAVE]

La mejor pregunta del guion. La respuesta ordena el MVP mejor que cualquier discusión interna del equipo.

2.  ¿Cómo sabríamos, dentro de tres meses, que esto funcionó?

Es el criterio de éxito, y se convierte en el «para qué» del objetivo general.

3.  ¿Hay algo que le parezca imprescindible y algo que sea solo deseable?

4.  ¿Qué NO debería hacer este sistema?

Pregunta poco usual y muy útil. Ayuda a declarar el fuera de alcance con respaldo del cliente.

5.  ¿Hay alguien más con quien deberíamos hablar?

Casi siempre la respuesta es sí, y esa segunda persona suele contradecir algo importante.

Respuestas y notas:

| BLOQUE 8 | Restricciones reales | 4 minutos |
| --- | --- | --- |

Sirve para: las limitaciones del informe y para no prometer lo imposible.

1.  ¿Tienen restricciones de la organización sobre dónde pueden estar los datos?

2.  ¿Con qué equipos y qué conexión cuentan? ¿Hay internet estable?

3.  ¿Hay algún otro sistema con el que esto tendría que hablar?

Una integración cambia por completo el alcance de ocho semanas. Hay que saberlo hoy, no en la semana cinco.

4.  ¿Quién quedaría a cargo de esto cuando nosotros terminemos el semestre?

Pregunta honesta que el cliente agradece, y que define cuánta documentación hay que dejar.

Respuestas y notas:

| BLOQUE 9 | Cierre | 3 minutos |
| --- | --- | --- |

1.  ¿Hay algo importante que no le hayamos preguntado?   [CLAVE]

Nunca falla. Dejen el silencio después de preguntarla: lo que sale ahí suele ser lo más valioso de la reunión.

2.  Vamos a escribirle un resumen de lo que entendimos. ¿Podría revisarlo y decirnos si algo quedó mal?

Así se acuerda el briefing, que es el documento que cierra este proceso.

3.  ¿Podemos volver a contactarlo si nos surgen dudas? ¿Por qué medio prefiere?

Respuestas y notas:

# CÓMO · Reglas de la entrevista

### Lo que hay que hacer

·   Pregunta abierta siempre. «Cuénteme cómo...», no «¿hacen X?»

·   Pedir el último caso real, no la descripción general.

·   Aguantar el silencio. Cuenten hasta cinco antes de hablar: la gente llena el silencio con lo que de verdad piensa.

·   Repetir con sus palabras: «Entonces, si entendí bien...». Es como se detectan los malentendidos ahí mismo.

·   Preguntar por cada número: «¿de dónde sale esa cifra?»

·   Anotar el vocabulario exacto que usa. Ese es el vocabulario de la interfaz.

### Lo que no hay que hacer

·   Proponer la solución. «¿No sería mejor si...?» cierra la conversación.

·   Preguntas de sí o no. Se responden con un sí y no aportan nada.

·   Preguntas que inducen la respuesta que ustedes quieren oír.

·   Tecnicismos. «Base de datos», «API», «CRUD» no significan nada para el entrevistado.

·   Corregir al entrevistado. Aunque su proceso parezca ineficiente, hoy no venimos a eso.

·   Interrumpir. La información útil suele venir después de la pausa.

## Las preguntas que parecen buenas y no lo son

| NO PREGUNTAR | PREGUNTAR EN SU LUGAR |
| --- | --- |
| «¿Qué funcionalidades quiere que tenga el sistema?» | «¿Qué es lo que más trabajo le da hoy?» El cliente no es diseñador de software. Si le piden funcionalidades, le va a describir un sistema que vio en otra parte. |
| «¿Quiere que tenga login?» | «¿Hay información que no todos deberían ver?» La primera induce; la segunda descubre si de verdad hacen falta roles. |
| «¿Le gustaría que fuera rápido y fácil de usar?» | «¿Cuánto tiempo puede dedicarle a esto en un día ocupado?» Nadie responde que no a la primera. La segunda da un dato real. |
| «¿Necesita reportes?» | «¿Alguien le pide cifras? ¿Quién y de qué?» A la primera todo el mundo dice que sí, y después nadie usa los reportes. |
| «¿Está bien si lo hacemos en la web?» | «¿Desde dónde y con qué aparato lo van a usar?» La decisión técnica es de ustedes; el dato de contexto es de él. |

# DESPUÉS · El acta y el briefing

LA REGLA DE LAS 24 HORAS El acta se escribe el mismo día, o al día siguiente como máximo. A las 48 horas ya no se acuerdan de la mitad, y lo que escriban va a ser lo que ustedes creen que dijo, no lo que dijo. Si grabaron, escuchen la grabación una vez completa antes de escribir.

## Acta de la entrevista

| CAMPO | CONTENIDO |
| --- | --- |
| Fecha, hora y duración |  |
| Entrevistado, cargo y antigüedad |  |
| Quién preguntó y quién tomó nota |  |
| ¿Se grabó? ¿Con autorización? |  |
| Los tres problemas más mencionados |  |
| Reglas de negocio identificadas |  |
| Excepciones y casos raros |  |
| Vocabulario propio de la organización las palabras exactas que usa para nombrar las cosas |  |
| Lo que nos sorprendió |  |
| Lo que quedó pendiente de confirmar |  |

## El briefing: la hoja que el cliente aprueba

Es una sola página que se le envía al entrevistado para que confirme que entendieron bien. Es el documento que cierra el levantamiento y el que evita la discusión de la semana ocho.

| SECCIÓN | QUÉ SE ESCRIBE |
| --- | --- |
| 1. La organización | Dos líneas: a qué se dedica y qué área tiene el problema |
| 2. El problema | Un párrafo, con las palabras del cliente, no con las de ustedes. Con la frecuencia y el costo en tiempo si los tienen |
| 3. Quiénes lo van a usar | Los perfiles, con la acción principal de cada uno |
| 4. Lo que vamos a construir | Entre cinco y ocho frases cortas. Sin tecnicismos: el cliente tiene que poder leerlo |
| 5. Lo que NO vamos a construir | La parte más importante de la hoja. Cada exclusión con su razón |
| 6. Las reglas que nos dijeron | Listadas y numeradas, para que las confirme o las corrija |
| 7. Cómo sabremos que funcionó | El criterio de éxito, en una frase |
| 8. Qué necesitamos de ustedes | Tiempo para revisar, una segunda reunión para ver el diseño, datos de ejemplo |

LA SECCIÓN 5 ES LA QUE MÁS PROBLEMAS EVITA Escribir lo que NO se va a hacer, y que el cliente lo lea y lo acepte por escrito, es lo que separa un proyecto que termina bien de uno que termina con el cliente esperando algo que nadie prometió. Es incómodo de escribir y por eso casi nadie lo hace.

## Qué pasa después del briefing

1.  Clasificar todo lo recogido

Cada línea del acta va a una de cuatro cajas: requisito funcional, requisito no funcional, regla de negocio o fuera de alcance. Lo que no encaje en ninguna, probablemente era una opinión.

2.  Marcar lo que sigue siendo suposición

Lo que el entrevistado no dijo y ustedes completaron se marca como [SUPUESTO]. Se confirma en la segunda reunión, junto con el wireframe.

3.  Enviar el briefing y esperar la respuesta

Por correo, pidiendo confirmación explícita. Si no responden en tres días, se llama. Un briefing sin confirmar no sirve como respaldo.

EL CLIENTE ES EXPERTO EN SU PROBLEMA. USTEDES SON LOS EXPERTOS EN LA SOLUCIÓN.